## Slide 1: Этап 3. Реализация
Проект на платформе «Проектива»
Scrider

## Slide 2: План митинга
0. Итоги этапа 2 Планирование
1. Введение в этап реализация
2. Организационная структура этапа
3. WBS по разработке
4. Процессы контроля
5. Критерии завершения этапа
6. Задачи этапа РЕАЛИЗАЦИЯ
7. Вопросы

## Slide 3: ИТОГИ ЭТАПА 2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Результат этапа – документация по проектированию
Структура проекта: задачи соответствуют веткам
Доска отражает результаты
Оценки участия и участников
Итоги – что можно сделать лучше

## Slide 4: Введение в этап реализации
Результат этапа – работающий MVP
Общая характеристика этапа реализации как ключевой фазы жизненного цикла проекта
Сроки выполнения: до 15.05 (сжатые сроки)
Основная цель: преобразование проектных спецификаций в рабочий программный продукт
Используемая методология: гибридный подход (Scrum + Waterfall)

## Slide 5: Организационная структура этапа
Реализации продукта – жизненный цикл разработки

## Slide 6: Wbs по разРаработке
Проектирование
Проектирование архитектуры
UI/UX проектирование
Разработка
Разработка фронтенда
Интеграция компонентов
Тестирование
Функциональное тестирование
UAT-тестирование
Исправление дефектов
*для MVP не критично выделим четыре важных этапа
Развертывание
Непрерывная интеграция (CI/CD)
Регулярное демо для стейкхолдеров
Реализован весь запланированный функционал

## Slide 7: КРИТЕРИЙ ЗАВЕРШЕНИЯ ЭТАпа
Реализован весь запланированный функционал
Успешно пройдены все виды тестирования
Документация актуализирована
Получено одобрение product owner

## Slide 8
приблизительные даты защиты проектов в этом весеннем семестре:
с 15-18 мая
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ